|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. Se atrasaron la integración entre frontend y backend, y las pruebas de la demo, porque tuvimos que reorientar el proyecto a Cine Wrapped. Me ayudó dividir el trabajo entre frontend y backend, y manejar bien React. Me dificultó el poco tiempo por la práctica y depender del backend de mi compañero para probar.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Decidí acotar el proyecto para poder terminarlo y demostrarlo. Ahora uso datos de prueba en el frontend y reviso el avance cada semana con mi compañero

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco mi base técnica en frontend y haber dejado las evidencias en el repositorio. Puedo mejorar en estimar mejor los tiempos y en documentar mientras avanzo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - ¿Qué aspectos del proyecto debemos reforzar más para la entrega final, según lo que vio en nuestro avance? - Si ambos debemos dominar todo, ¿qué se evalúa más: el detalle técnico o la visión general? - Si falla la demo en vivo, ¿puedo mostrar una grabación de respaldo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Cada uno debe probar y entender la parte del otro. Mi compañero me ayudaría con la revisión final de la interfaz y yo con la conexión a la API. Además, agregaríamos tareas nuevas: ensayar la presentación juntos y preparar una demo de respaldo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evalúo como bueno. Lo positivo: dividimos bien las tareas y nos apoyamos cuando algo se traba. A mejorar: coordinarnos con más anticipación y fijar fechas para integrar frontend y backend